PŘEDPIS

rady kraje

č. Pr 01/2019

PRO ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ plně hrazených z rozpočtu karlovarského kraje

| Zpracovatel: | Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic |
| --- | --- |
| Rozsah působnosti: | krajský úřad, příspěvkové organizace Karlovarského kraje |
| Nabývá účinnosti: | Počet stran: | Počet příloh: |
| 1. 1. 2020 | 5 | 0 |

| Tímto předpisem se ruší: |  |
| --- | --- |

| Originál předpisu je uložen: | Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad |
| --- | --- |
| Elektronická podoba předpisu je uložena: | portál úředníka krajského úřadu |
| Předpis je zveřejněn na internetových stránkách Karlovarského kraje |  |

| Za odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad schválil: | PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu |
| --- | --- |
| Rada kraje schválila usnesením č. RK 1480/12/19 ze dne: 9. 12. 2019 |  |
|  | Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje |

| Obdrží: | všichni vedoucí odborů krajského úřadu a ředitelé PO |
| --- | --- |

OBSAH

Část první	3

Čl. I.	3

Cíl a účel	3

Čl. II.	3

Výklad některých pojmů	3

Část druhá	3

Čl. III.	3

Předprojektová a přípravná fáze stavebního projektu	3

Část třetí	4

Čl. IV.	4

Realizace stavebního projektu	4

Čl. V.	4

Změny ve stavebním projektu	4

Část čtvrtá	5

Čl. VI.	5

Vyvedení do evidence majetku kraje	5

Část pátá	5

VÝJIMKY	5

Čl. VII.	5

Část šestá	5

Závěrečná ustanovení	5

Čl. VIII.	5

Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“ a „kraj“) se usnesla na těchto pravidlech pro řízení stavebních projektů:

# Část první

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### Čl. I.

### Cíl a účel

- Tato pravidla stanoví povinnosti zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „krajský úřad“) a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem (dále jen „příspěvková organizace“) a stanoví závazný postup při schvalování nových stavebních projektů kraje, předložených v souladu se záměry a cíli kraje a závazný postup pro řízení těchto projektů.

- Pravidla upravují řízení stavebních projektů plně financovaných z finančních prostředků kraje, připravovaných krajským úřadem nebo příspěvkovou organizací a realizovaných krajským úřadem.

### Čl. II.

### Výklad některých pojmů

- Orgán s rozhodovací pravomocí (rozhodující orgán) je rada nebo zastupitelstvo kraje.

- Projektem je pro účely tohoto předpisu myšlena příprava a realizace stavební akce s předpokládaným rozpočtem 1 mil. Kč vč. DPH a více.

- Projektový záměr je rozpracování předprojektového záměru do etapy rozhodnutí o jeho realizaci.

- Předprojektový záměr je obecný návrh náplně projektu.

- Výrobní výbory jsou pravidelná jednání v průběhu procesu zpracování projektové dokumentace.

# Část druhá

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

### Čl. III.

### Předprojektová a přípravná fáze stavebního projektu

- Předprojektový záměr projektu předkládá věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo příspěvková organizace rozhodujícímu orgánu k posouzení s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje. Součástí předloženého záměru je zdůvodnění nezbytnosti požadavku na realizaci stavební akce včetně návrhu zdroje financování ke schválení.

- Po schválení předprojektového záměru zahájí věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo příspěvková organizace přípravné práce k projektu a zpracuje projektový záměr včetně věcného obsahu stavební akce, podrobného popisu cílového stavu, zdůvodnění nezbytnosti stavební akce, majetkových vztahů a podobně.

- V případě, že součástí přípravné fáze projektu bude rovněž studie proveditelnosti, ve které budou posouzeny například vybrané varianty, zdůvodnění vybrané varianty, proveditelnost akce z hlediska nákladů, termínů, udržitelnost akce, analýza rizik včetně návrhu optimalizace a podobně, studii proveditelnosti zajistí věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo zřizovatelský odbor příspěvkové organizace.

- Na základě rozhodnutí o realizaci projektu, jehož podkladem budou schválené výstupy dle odst. 2 a 3, zajistí věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo zřizovatelský odbor příspěvkové organizace finanční prostředky na financování projektu v rozpočtovém výhledu kraje a ve schváleném popř. upraveném rozpočtu kraje na příslušný rok.

- Finanční prostředky na fázi předprojektové přípravy budou hrazeny z rozpočtu věcně příslušného odboru krajského úřadu nebo zřizovatelského odboru příspěvkové organizace.

# Část třetí

REALIZACE PROJEKTU

### Čl. IV.

### Realizace stavebního projektu

- Věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo zřizovatelský odbor příspěvkové organizace předá veškeré dokumenty zpracované v době předprojektové přípravy včetně schválení příslibu financování odboru investic.

- Finanční prostředky na fázi realizace projektu budou hrazeny z rozpočtu odboru investic krajského úřadu.

- Na základě podkladů dle odst. 1 odbor investic krajského úřadu zahájí realizaci výběrových a zadávacích řízení na projektovou dokumentaci, autorský dozor, technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce a případně další související veřejné zakázky.

- Odbor investic krajského úřadu zajistí celý průběh realizace veřejných zakázek podle příslušných vnitřních předpisů.

- Odbor investic krajského úřadu koordinuje výrobní výbory v průběhu zpracování projektové dokumentace.

- Vedoucí věcně příslušného odboru nebo příspěvková organizace na vyžádání odboru investic krajského úřadu určí pracovníka jako člena pracovní skupiny.

- Po převzetí zpracované projektové dokumentace odbor investic krajského úřadu zahájí a realizuje zadávací řízení na zhotovitele stavby.

- Po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem odbor investic krajského úřadu zajišťuje realizaci projektu včetně supervize průběhu realizace.

- Odbor investic krajského úřadu průběžně provádí kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu a kontroluje věcné plnění z uzavřených smluv.

### Čl. V.

### Změny ve stavebním projektu

- V případě, že změna projektu vyvstala v průběhu realizace projektu s tím, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možno předvídat, předkládá odbor investic krajského úřadu návrh změny ke schválení v rozhodujícím orgánu v souladu s vnitřními předpisy kraje.

- V případě, že navrhovatelem dodatečné změny v projektu je věcně příslušný odbor nebo příspěvková organizace předkládá tento odbor nebo příspěvková organizace návrh změny ke schválení v rozhodujícím orgánu v souladu s příslušnými vnitřními předpisy kraje.

# Část čtvrtá

UKONČENÍ PROJEKTU

### Čl. VI.

### Vyvedení do evidence majetku kraje

- Převzetí budovy, stavby, dokončené části budovy nebo stavby nebo jejich technického zhodnocení od dodavatele se provádí písemným zápisem o předání a převzetí stavby nebo kolaudačním zápisem, který zajistí odbor investic krajského úřadu.

- Po ukončení realizace projektu odbor investic krajského úřadu odpovídá za řádné a včasné předání podkladů odboru finančnímu a odboru správa majetku potřebných pro evidenci majetku, který podléhá evidenci a je pořízený z rozpočtu kraje.

- V případě realizace projektu na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizaci bude prostřednictvím zřizovatelského odboru provedená příslušná změna zřizovací listiny příspěvkové organizace.

# Část pátá

# VÝJIMKY

### Čl. VII.

- Tento předpis se nevztahuje na projekty realizované příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

- V případě naléhavé nutnosti (havárie) realizace projektu na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizaci a absence dostatečných personálních kapacit odboru investic lze realizací projektu pověřit příspěvkovou organizaci.

# Část šestá

# Závěrečná ustanovení

### Čl. VIII.

- Tento předpis byl schválen usnesením rady č. RK 1480/12/19 ze dne 9. 12. 2019.

- Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.

…………………

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, v. r.

hejtmanka Karlovarského kraje